南水审〔2024〕8号

南安市水利局关于南安市水头镇邦吟中桥、

韦厝中桥危桥改造工程洪水影响

评价类报告的批复

南安市水头城市建设发展投资有限公司：

根据你单位的申请，我局于2024年4月30日组织专家和有关单位对《南安市水头镇邦吟中桥、韦厝中桥危桥改造工程洪水影响类评价报告（送审稿）》进行评审，禹涛（厦门）工程技术有限公司根据专家组评审意见补充修改完善，形成并提交了修编稿。根据《福建省河道保护管理条例》，经研究，批复如下：

《南安市水头镇邦吟中桥、韦厝中桥危桥改造工程洪水影响类评价报告（修编稿）》（以下称《报告》）基本符合《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T808-2021）、《洪水影响评价类项目报告编制大纲（试行）》（闽水审批〔2019〕23号）的要求，章节齐全，内容完整，论证依据较充分，并已充分采纳专家组评审意见建议，原则同意《报告》的基本结论。

一、项目概况

因2023年7月“杜苏芮”台风带来的暴雨导致大盈溪洪水泛滥，水头镇邦吟村的邦吟桥被冲毁，韦厝村的韦厝桥被洪水冲刷成为危桥，为方便群众出行、保障交通安全，水头镇政府决定重建邦吟中桥、韦厝中桥。

（一）邦吟中桥于原桥位重建，桥梁全长60m，跨径为3×20m简支后张预应力空心板，桥面宽度为5.5m。桥梁平面轴线与桥墩轴线及河道中心线20度斜交，桥墩轴线与河道中心线平行。桥墩采用柱式墩，河道中设2排桥墩，每排桥墩设2根直径120cm 桩基。桥梁采用的防洪标准为20年一遇。

（二）韦厝中桥于原桥位重建，桥梁全长 60m，跨径为3×20m简支后张预应力空心板，桥面宽度为9.0m。桥墩采用柱式墩，河道中设2排桥墩，每排桥墩设2根直径120cm桩基。因桥面高程受历史古建筑进士门制约，桥梁采用漫水桥设计。桥梁采用的防洪标准为2年一遇。

二、防洪评价计算

1.设计洪水：同意设计洪水计算成果。

2.设计暴雨：同意设计暴雨的取值和计算成果。

3.基本同意评价采用的水文分析计算方法和成果，同意壅水分析计算、建设项目对防洪影响分析、冲刷与淤积分析计算、洪水对建设项目的影响分析计算等方面结论和描述。

三、防洪综合评价

基本同意《报告》作出的影响评价主要结论。

1.与现有水利规划的关系与影响分析：基本同意《报告》认为的与现有水利规划关系与影响的描述。

2.与现有防洪标准、有关技术要求和管理要求的适应性分析：基本同意《报告》认为的项目符合现有防洪标准、有关技术要求和管理要求的描述。

3.对行洪安全影响评价：同意《报告》认为的项目对行洪和安全不会造成不利影响的描述。

4.对河势稳定影响评价：同意《报告》认为的项目建设对河势稳定影响较小的相关描述。

5.对现有防洪工程及其他水利工程与设施影响分析：基本同意《报告》认为的项目建设会对现有防洪工程产生影响的描述。

6.对防汛抢险的影响分析：基本同意《报告》认为的项目对防汛抢险影响分析的相关描述。

7.对第三人合法水事权益的影响：基本同意《报告》认为的对第三人的合法水事权益影响的相关描述。

四、其他

1.建设项目如需在汛期（四月一日至十月十五日）施工，施工单位需编制施工度汛方案，并承担施工范围内河道的防汛安全责任。建设单位报项目施工度汛方案到其行业主管部门备案。工程建设期间，须接受水行政主管部门的监督管理，服从防汛指挥机构的统一指挥。因施工需要建设的相关设施，施工单位应当在施工结束后或使用期限届满前予以拆除，恢复河道原状。

2.工程施工过程中应尽量减少对河道和堤防的扰动，各项防护补救措施需落实到位，相应的费用列入补救措施的投资预算中。施工中产生的弃土、弃渣严禁就近堆放在河滩地上，应清运到合规的弃渣点堆放。

3.因水利工程规划建设及防洪需要，对项目造成影响的，项目业主应给予支持配合，确保水利项目实施。

南安市水利局

2024年6月12日

（此件主动公开）

抄送：水头镇人民政府，禹涛（厦门）工程技术有限公司。

- 南安市水利局办公室                      2024年6月12日印发