南水函〔2024〕170号

办理标志：（A）

关于南安市十八届人大四次会议

第239号建议重新办理的答复

黄伟铸等5位代表：

你们提出的《关于加强南安市区内涝治理的建议》的建议收悉。现将重新办理情况答复如下：

首先感谢代表们对南安市区内涝治理问题的关心，我局高度重视此方面问题，主要开展以下4项工作，其中：

（一）开展防洪排涝规划修编工作。鉴于台风“杜苏芮”导致的南安市城区大面积内涝问题，为有效加强城区防洪排涝治理，我局已正式委托福建省水利水电勘测设计研究院有限公司，对《南安市城区防洪排涝规划》进行全面调查、复核及必要的修编工作。目前，该规划的修编初稿已完成。同时，针对内涝情况较为严重的洪濑镇区，我局亦同步委托福建省水利水电勘测设计研究院有限公司对《洪濑镇防洪排涝规划》进行修编，现已完成修编工作。

（二）开展应急排洪排涝项目。为进一步加强今年汛期城区的防洪排涝能力，我局实施了南安市柳城街道下都社区排洪排涝项目，投入585.13万元，主要清淤河道877m，建设护岸197m，新建排水渠和排水管线共210m，目前项目已完成，有效缓解柳城片区防洪排涝压力；同时指导洪濑镇先后5次组织对梅溪、谯琉溪及集新支流开展清淤清障工作，重点清理梅溪凤桥、陈厝桥淤积等堵点，显著改善了洪濑镇河道的淤堵状况，进一步提升洪濑镇河道行洪排涝能力。

（三）有序开展河道治理项目。为有效缓解城区的防洪压力，一是组织并实施南安市九十九溪柳城街道施坪段河道整治工程（一期）项目，总投资1302万元，治理河道4km，截至目前，已完成约68%的工程量，并计划在今年12月份全面完成；二是同步推进南安市九十九溪柳城街道施坪段河道整治工程（二期）项目，治理河道4.5km，总投资1473万元，当前该工程已完成约65%的工作量，并计划在今年12月份全面完成。为缓解洪濑镇区内涝问题，重点开展了晋江防洪提升工程一期项目，总投资4.9亿元，获得上级补助1.793亿元，主要建设防洪堤（护岸）14.2km，该项目正在有序进行中。

（四）加强水利预警平台建设。洪水预警是防洪排涝防御调度工作的“指挥手”，我局始终将其置于重要位置，初步搭建了南安市水利数字化平台，并依托该平台，整合了已建成的221个水雨情监测站和106路视频监控等感知设施的数据资源。同时，借助南安市影像图、地形图、政区图、水系图等统一地图服务，该平台能够直观、清晰地展示水情、雨情、工情等关键监测信息实现了对南安市内超汛限水库、超警戒水位河段等风险情况的全时段动态监视，为防洪排涝防御工作提供了强有力的数字化支撑。

再次感谢代表们对水利事业的关心和支持。

分管领导：叶建永

经办人员：张佳景

联系电话：15259769588

南安市水利局

2024年8月28日

（此件主动公开）

抄送：市人大人事代表委、市政府督查室、码头乡镇人大主席团、城管局。

（共印10份）