南安市建成区黑臭水体整治进展情况公示（2024年第四季度）

| 序号 | 地区 | 整治前黑臭等级 | 整治工程项目名称 | 具体工作情况(简述施工进展情况、计划完成时间) | 整治工程总投资（万元） | 2024年计划投资（万元） | 2024年累计完成投资（万元） | 黑臭段起始点 | 长度（公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南安市 | 轻度黑臭 | 内沟河（彭美溪、莲坑溪）综合整治提升工程项目 | 内沟河（彭美溪、莲坑溪）综合整治提升工程已完工 | 5261 | 0 | 0 | 彭美村-埔尾桥 | 4.27 |
| 2 | 南安市 | 轻度黑臭 | 南安市城镇排水防涝一期工程-南安市市区河道治理工程-美林河 | 南安市市区河道治理工程-美林河项目已完工 | 1500 | 0 | 0 | 第二小学-江北农贸市场 | 0.9 |
| 3 | 南安市 | 轻度黑臭 | 南安市城镇排水防涝一期工程-南安市市区河道治理工程-崎峰河 | 南安市市区河道治理工程-崎峰河项目已完工 | 800 | 0 | 0 | 贵峰村—南安客运中心汽车站 | 1.27 |
| 4 | 南安市 | 轻度黑臭 | 南安市城镇排水防涝一期工程-南安市市区河道治理工程-井园河 | 南安市市区河道治理工程-井园河项目已完工 | 400 | 0 | 0 | 南安市发台机械厂—井园水闸 | 1.4 |
| 5 | 南安市 | 轻度黑臭 | 南安市城镇排水防涝一期工程-南安市市区河道治理工程-霞西内沟河 | 南安市市区河道治理工程-霞西内沟河项目已完工 | 800 | 200 | 200 | 霞西长流钓场—学园南路 | 2.5 |